测试文档

**测试模块一：登录注册**

测试人：xiao

测试时间：2019年3月8日10:33:36

测试结果：

1. 注册

Bug1：提示姓名有误

能不能提示准确一些，比如，“填写姓名规则是，不能含有数字或字母”

1. 登录

Bug1：无

**测试模块二：客户信息管理**

测试人：xiao

测试时间：2019年3月8日10:47:35

测试结果：

1. 添加客户

Bug1：性别要默认选一个，防止用户忘记。

Bug2：是否透露录入人信息，要默认选择，放用户忘记。

1. 删除、修改

无bug

1. 显示信息列表

Bug1：没有客户状态（已经在个人信息里面有，可以忽略本bug）

用户不清楚该客户现在的具体状态，看到状态后，有利于用户对客户的跟踪。

Bug2：已经成交的客户能删除吗？

原则上，是不能删除的。删除后，会对用户的等级有影响。

**测试模块三：个人中心**

测试人：xiao

测试时间：2019年3月8日10:47:35

测试结果：

1. 已跟进

Bug1：不能正常显示信息。

1. 待处理

Bug1：不能正常显示信息。

1. 已成交

Bug1：不能正常显示信息。

1. 团队

Bug1：无。

**测试模块四：我的团队**

测试人：xiao

测试时间：2019年3月8日10:47:35

测试结果：

1. 团队信息

Bug1：一级用户不应该有添加队员功能，【添加队员】按钮不应该显示。如果有团队，就应该显示团队信息，比如，团队名称、队长、组建时间、队员有哪些，队员的信息等。如果没有团队，就显示“您暂无团队”。

1. 创建团队

Bug1：填写创建团队信息中，不应该有姓名。

只需要填写团队名称，简介就可以了，队长信息由后台自动传给服务器处理。

Bug2：创建失败。

后台代码提示captain\_phone=undefined，说明手机端没有将captain\_phone传给后台。

Bug3：删除队员有问题

点击【删除】按钮后，跳到其他页面，不合理。

**测试模块五：后台数据管理系统**

测试人：xiao

测试时间：2019年3月8日10:47:35

测试结果：

未完成

Bug任务安排

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 开发人员 | 内容 | 完成时间 |
| 韦乾来 | 手机端bug及页面优化 | 2019年3月10日前 |
| 张志强 | 配合韦乾来完成业务逻辑bug | 2019年3月10日前 |
| 李金鹏 | 协助韦乾来手机端页面优化 | 2019年3月10日前 |
| 王驰 | 后台数据管理系统的bug及页面优化 | 2019年3月10日前 |
| 李老师 | 提供手机端技术支持 | 2019年3月10日前 |
| 梁老师 | 协助完成手套数据管理系统bug调试 | 2019年3月10日前 |
| 肖老师 | 手机端和后台bug调试及代码优化 | 2019年3月10日前 |